- 垫江县白龙湖公园运动场建设项目硅PU塑料球场及人造草坪足球场专业分包竞争性比选公告

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

2023年9月

供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 垫江县小厦建筑有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 垫江县白龙湖公园运动场建设项目硅PU塑料球场及人造草坪足球场专业分包 |
| 3 | 采购依据 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司《限额以下施工类项目发包管理办法》、垫江县小厦建筑有限公司《施工分包管理办法》 |
| 4 | 建设地点 | 垫江县 |
| 5 | 资金来源 | 采购人自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 主要工作内容 | - 硅PU塑料球场总面积约972.16平方米，人造草坪足球场总面积约1602.08平方米，颜色详见施工图，包含标线等，含现场使用的临水临电搭接，局部找平、基层清理。 - 完成清单及图纸涉及的工作内容，包括设备材料的制作、运输、安装，具体详见施工图纸。 |
| 9 | 计划工期 | 总工期10日历天（以采购人通知进场时间为准）。 |
| 10 | 质量要求 | 满足相关质量要求规范及图纸要求，工程质量达到合格。 |
| 11 | 资质要求 | 无 |
| 12 | 供应商资格条件 | （一）必须具有有效的营业执照（提供复印件加盖鲜章）， 1、必须由法定代表人或其委托代理人参加采购活动。法定代表人参与采购的，提交法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证；委托代理人参与采购的，提交法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人签字盖章的授权委托书（格式附后）、供应商身份证。 2、要求提交的上述资料除法定代表人身份证明书、法定代表人签字盖章的授权委托书外均可为复印件（复印件需加盖公司鲜章）。 - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 - 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （四）上述资料需按要求进行扫描（原件备查）。 |
| 13 | 是否接受联合体 | 不接受。 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。 |
| 15 | 分包 | 不允许。 |
| 16 | 公告文件的获取 | 凡有意参加本次采购活动者，请于2023年9月15日起，在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。 |
| 17 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。 |
| 18 | 最高限价 | 暂定最高限价总价：243387.2（大写人民币贰拾肆万叁仟叁佰捌拾柒元贰角） 。单价包干，报价不得超过最高限价清单单价；最高限价单价详见清单，单价包含运费、上下车费、人工费、安装费、材料费、9%税率的增值税专用发票税金、税金、垂直水平运输费、临水临电使用费、保险费、2年质保、检测（包含一般检测及特殊检测，提供相应检测报告）及验收费、项目资料费等涉及本项目的一切费用。 |
| 19 | 竞价保证金 | 无 |
| 20 | 响应文件份数及要求 | - 1、一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。 - 2、在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。 - 3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。 4、除邮件发送形式外的参选方式概不接受。 |
| 21 | 递交说明 | - 邮件发送主题请注明：垫江县白龙湖公园运动场建设项目硅PU塑料球场及人造草坪足球场专业分包响应文件---（ 公司全称）； - 响应文件扫描件名称为：垫江县白龙湖公园运动场建设项目硅PU塑料球场及人造草坪足球场专业分包响应文件---（ 公司全称）。 |
| 22 | 响应文件递交时间地点及截止时间 | 递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。 递交时间：2023年 9月 20 日 14时 00 分至15时00分； 截止时间：2023年 9月 20 日 15时 00 分 递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。 |
| 23 | 递交方式 | 将报响应文件原件（格式附后，附件1）的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。 |
| 24 | 重复递交 | 重复发送邮件的以第一次发送的邮件为准。 |
| 25 | 评审程序 | - 在递交截止时间到后，供应商可至采购现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。 - 在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。 - 评审小组评审。 - 确定成交人和成交价。 - 评审结束。 结果在重庆渝垫国有资产经营有限责任公司官方网站（http://www.cqydgz.com）公示。 |
| 26 | 评审小组的组建 | 采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。 |
| 27 | 履约担保 | 担保金额：履约担保金金额为成交金额的10%。 担保形式：银行转账。 递交时间：签订合同前。 退还时间：履约完成后一次性无息退还。 |
| 28 | 结算原则 | - 1、单价包干，工程量按实际完成的合格工程量结算，结算总价=成交单价×实际合格工程量。 - 2、含税率为9%的增值税专用发票。 - 3、若施工过程中发生工程变更，工程内容与采购工程量清单中有相同或相似的子项清单，则按成交单价的价格执行，若变更工程内容与采购工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按相关的重庆2018计价定额组价后（措施费不计算）总价下浮30%进行结算，人材机按成交当月重庆信息价执行，信息价中没有的材料价双方认质认价共同确定。 4、成交供应商必须实事求是编制结算，严禁高估冒算。如结算审减率超过5%（审减金额与送审金额之比）的，采购人对成交供应商实施处罚，处罚金额为审减率5%以外的审减额的30%，采购人在支付工程款时直接扣除。 |
| 29 | 支付方式 | 1、经验收合格并办理结算后支付至结算金额的97%； 2、剩余合同价款3%作为质保金，两年后无质量问题一次性无息支付。 |
| 30 | 付款票据 | 支付款项时需提供9%税率的增值税专用发票 |
| 31 | 定选办法 | 1、本次采购拟定三个成交候选人，采购人按照评审小组推荐的成交候选人确定成交人。 2、本次采购采用最低报价成交的方式确定供应商，即所有合格供应商的报价中总价最低价者即为成交价，该供应商为第一成交候选人；报价第二低的供应商作为第二成交候选人，报价第三低的供应商作为第三成交候选人。 3、若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。 4、若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益，竞价保证金不予退还。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行竞价。 |
| 32 | 废弃条款 | 1、响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的； 2、供应商的法定代表人或委托代理人未按规定参会的； 3、供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的； 4、响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 5、供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的； 6、响应文件附有采购人不能接受的条件的； 7、响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 8、供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的； 9、报价函为手工填写的或报价超过最高限价的； 10、清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的； 11、在规定时间段外的时间发送响应文件的； 12、非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的。 |
| 33 | 重新采购及流选处理办法 | 1、重新采购 (l）采购时间止，采购申请人少于3 个的； (2）经评审小组评审后否决所有采购响应文件的; (3）经评审后，如合格的供应商少于三个的，且明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织采购（定为第二次采购）。 2、流选处理办法 当第二次采购流选时，采购人可不再组织采购，将采取合适的方式自行确认成交供应商。 |
| 34 | 合同签订 | 收到成交通知书后5个工作日完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格并不予退还竞价保证金。 |
| 35 | 质量检测 | 成交供应商需提供送检样品及送检，检查费用由采购人承担 |
| 36 | 特别说明 | - 产品抽检不合格者，该批次产品由供应商自行负责更换为合格产品，并扣除暂定合同总金额的10%作为违约金，且承担二次检测费用。 - 合同履行期间双方对价格不予调整。 - 成交供应商需无条件配合进行验收并提供相关资料。 |

联系方式：

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

联系人：胡建川

电 话： 18875433840

邮  箱：2521186913@qq.com

附件1：清单及限价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最高限价单价 | 合价 |
| 1 | 硅PU胶地面（含标线） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:13厚硅pu塑胶面朝 2.粘结层厚度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m2 | 972.16 | 135 | 131241.6 |
| 2 | 足球场非填充人造草坪（含标线） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚非填充人工草坪，颜色综合考虑 2.粘结层厚度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m2 | 1602.08 | 70 | 112145.6 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 243387.2 |

响应文件

（封面）

项目名称：

采购人：

参选单位（盖章）：

时间：

目录：

- 报价函

- 资格审查文件

- 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 营业执照

- 资质证明文件

- 安全生产许可证

- 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 报价清单

- 其他（如有）

一、报价函

报 价 函

垫江县小厦建筑有限公司：

我方已仔细研究了垫江县白龙湖公园运动场建设项目硅PU塑料球场及人造草坪足球场专业分包采购文件的全部内容，按暂定总价        元（大写人民币：         ）的报价进行实施本项目。在合同约定时间内按采购文件及合同约定实施和完成该项目。

1、我方承诺在采购有效期内不修改、撤销参选文件。

2、如我方成交：

（1）我方承诺在成交后三个工作日内缴清相关费用并与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

3、我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、 	（其他补充说明）。

供 应 商：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）

电子邮箱：

年  月  日

- 二、资格审查文件

（一）

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证正反面复印件）

供应商单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

（二）

授权委托书

本人   （姓名）系 	（供应商单位名称）的法定代表人，现委托		  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证正反面复印件）（该处粘贴代理人身份证正反面复印件）

供应商单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1.法定代表人参加采购活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加采购活动并签署文件的须提供授权委托书。

- 在采购活动现场于响应文件开封前，若前往现场参与的法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加开标活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供监督人员核实身份。

- 营业执照

- 资质证明文件

- 安全生产许可证

- 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 报价 | 合价 |
| 1 | 硅PU胶地面（含标线） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:13厚硅pu塑胶面朝 2.粘结层厚度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m2 | 972.16 |  |  |
| 2 | 足球场非填充人造草坪（含标线） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚非填充人工草坪，颜色综合考虑 2.粘结层厚度、材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m2 | 1602.08 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供 应 商：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话：

电子邮箱：

年  月  日

四、其他（如有）