垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目建设工程酒店建设工程劳务分包资格预审公告

一、项目说明

项目名称：垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目建设工程酒店建设工程劳务分包

资格审查办法：本次资格预审采用评分制，得分最高的前5名申请人进入后续比选程序。

比选人：垫江县小厦建筑有限公司

代理机构：重庆景强项目管理有限责任公司

二、项目概况

1.项目规模：总用地面积：11103m2；总建筑面积：8686m2；挡墙约100米；由3栋多层公建（1-1#，1-2#，1-3#）及地下车库组成，最著最大层数为4F，最大高度21m（建筑高度），框架结构，包括挡墙，具体详见施工图。

2.工期：150日历天，以比选人进场通知书的日期为准。

3.比选内容：比选人提供的施工图纸中涉及的主体及配套建设工程，施工图中（包含图纸会审、设计变更及洽商）包括的全部土建及基础的所有工作内容及完成该工作内容所需的辅助用工全部土建工作，包括但不限于：所有基础工程（含破桩头、钢筋调直、沟槽及基坑土石方），钢筋工程，砼工程，砌筑工程、屋面工程(不含防水)，挡墙及防排水所有工作，室内外排水沟或截水沟，设备基础，预埋件随主体结构的埋设，室内排水系统，室内给水系统的预留及孔洞预埋，强弱电及消防水电结构内的配管预埋、孔洞预埋、套管安装(含封堵、修补、收边收口等)，并配合其他专业分包相关配合工作；门窗后塞口处理及修补等；施工现场的临时设施、临水临电（含配电室）；配合其他专业分包的施工、预埋、撤场后的清洁、建渣清运至指定地点、水平及垂直运输；防雷工程（劳务）；塔吊由比选人提供（中选人提供塔吊操作人员）[注：门窗栏杆专业，外墙装饰（含外墙抹灰），室外给排水，强弱电及消防水电结构外的配管、配线及设备安装不在本次比选范围内]；配合检验检测送检验收的相关工作，对比选人另行发包项目的进度、质量、安全进行统一协调管理，主体完工后2个月内外架须无条件配合后续施工。

4.比选人提供的材料、设备：除中选人供应外。

5.中选人提供的材料、设备及工器具：除比选人提供材料、设备以外的所有材料、设备均由中选人提供；甲供材料不含的辅材如：安全带、铁钉、铁丝、扎丝、刀卡、钢筋垫块、保护层垫块、打胶枪、冲击钻、吹风机，内支撑条、砂浆搅拌机，灰桶、瓦刀、铁抹子、砂板、线垂、尼龙线、墨斗、止水螺杆、铝合金刮尺、砂纸、刮板、滚筒、电焊条、模板脱模剂、养护剂、混凝土布料机、成品保护护角、冬雨季施工所用材料等。

6.配合每道工序标高定位多次放线及控制线（包含但不限于每个房间控制线、标高控制线、抹灰完成后标高控制线、地面完成后房间方正性控制线（角点用红油漆标注）），砌筑工程（包含圈梁、构造柱、过梁、压顶、窗台板、其他需要填筑的部位）的搅拌、调、运、铺砂浆，运砖、配砖、洒水润湿、清理基层、立皮数杆、拉水平线、吊垂直线、搭设马凳、铺设砌筑脚手板、砌筑砖墙及砌体、切（锯）砖、勾缝、塞缝、定位植筋（不分钻孔孔径、钢筋级别）、埋设拉结筋、安放预制门窗过梁、门窗洞口预留、窗台虎头砖砌筑、腰线砌筑、内外墙造型砌筑、梁底顶砖斜砌、机电电箱等（不分大小）、落地灰清理及断砖二次利用、洒水养护、配合机电线盒、管线、线槽等的安装（若因各自图纸预留配合失误引起的凿洞费用，由双方各自承担由此引起的所有费用，包括后续的抹灰等费用，费用按双方清单中的报价扣除，并追究其工期延期费用）、多余材料转运、工完场清等一切砌筑工程工作内容；二次结构钢筋放样、加工、制作、运输、绑扎、安装、焊接；二次结构模板加工、制作、安装、吊线、校正、加固，混凝土浇筑后拆模；二次结构混凝土调、运、浇筑、振捣；二次结构材料的清理归堆、二次利用、工完场清等一切二次结构工程工作内容。

7.施工中的安全文明施工，垃圾清理至比选人指定地点等所有费用，成品保护施工，冬雨季施工，二次搬运，交接部位配合施工，安装及其它专业的配合施工，基础\基坑\所有楼层\电梯井\楼梯\等所有建筑的临边防护（包括材料及人工）。

（1）中选人承包范围内脚手架的多次搭拆（砌筑脚手架、门窗洞口、楼梯洞口、楼板预留洞口、外墙作业、屋面脚手架、平台搭设、花架梁处、吊篮安放等）、配合机电线盒、管线、线槽等的安装等；

（2）中选人因施工拆除洞口防护架，完工后需恢复防护架的搭设，费用已包含在综合单价中，不再计取此费用。

（3）安全防护设施（包括但不限于护身栏杆、室内外洞口盖板、竖井防护栏杆、防护棚、密目网（2000目防阻燃）、防护网、物料提升机防护门安装、操作平台、物料提升机安全防护架、层间防护）的搭拆；

三、申请人资格要求

1、具备有效的营业执照。（提供有效的营业执照复印件并加盖申请人公章）

2、具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质不分类别及等级（旧版劳务分包（脚手架作业分包和模板作业分包除外）企业资质证书也有效）或建筑工程施工总承包三级及以上资质。（提供有效的资质证书复印件并加盖申请人公章）

3、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖申请人公章）

4、申请人自行承诺（格式见第八章投标文件格式）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域比选投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到 12 分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域比选投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域比选投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

由申请人自行承诺。

5、委托代理人：

委托代理人必须为申请人本单位人员。须提供申请人为该委托代理人缴纳的养老保险证明（2023年8月至2023年10月）。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

四、评审办法

1、首先由评审委员会对申请人的资格预审申请文件进行资格评审，资格评审不合格的不再进入后续评审。

2、由评审委员会对资格评审合格的申请人的资格预审申请文件按下表的施工方案评分标准进行评分，并推荐5名申请人进入后续比选阶段（申请人大于5家，推荐5名申请人；大于3家小于5家的，全部推荐为申请人；少于3家的，重新比选）。

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 内容完整性和编制水平 | 0-20分 编制要点：对本项目总体认识深刻、工程概况描述、施工部署、总体组织安排、施工方案选择、施工进度计划、质量、安全环境保护及安全文明施工控制论述完整、思路清晰、符合工程实际、具有针对性、可行性和指导性。 |
| 施工方案与技术措施 | 0-20分 编制要点：对本项目交通组织、环境噪音、施工程序、施工段划分及人员配备、施工技术、工艺和机械选择、主要材料计划、设备供应、安全可靠、科学合理，符合实际，利于施工，具备一定的操作性，可作为现场施工作业的依据。 |
| 质量管理与措施 | 0-15分 编制要点：对本项目有健全的工程质量管理方案、质量目标明确、对抓好工程质量、原材料、设备质量、半成品质量有严格的质量控制措施，质量管理措施思路清晰。 |
| 安全管理与措施 | 0-10分 编制要点：对本项目建立有安全管理方案、专职安全人员、有齐全完整的、可操作的项目安全生产管理制度，施工安全措施、劳动保护措施，场容场貌、工地卫生、文明建设的管理办法符合现行的安全管理规范及要求，可作为现场安全管理的依据。 |
| 环境保护管理与措施 | 0-10分 编制要点：根据项目特点，识别评价环境影响因素，制定相应得当的预防控制措施，切合实际。 |
| 工程进度计划与措施 | 0-25分 编制要点：对本项目工程进度网络计划编制合理、可行，关键线路、节点清晰、准确、完整、可操作行强，工期保证措施可靠，控制措施得力。 |
| 技术部分承诺 | 施工阶段严格按照资格预审申请文件的施工方案执行，处罚条件，无承诺则施工方案得0分。 |

五、资格审查申请文件递交

1、资格预审申请文件递交的截止时间为2023年11月17 日9:30-10:00，地点为垫江县小厦建筑有限公司会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的资格预审申请文件，比选人不予受理。申请人所递交的资格预审申请文件不予退还。

2、资格预审申请文件份数：一式两份（正本一份，副本一份），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3、资格预审申请文件的装订要求：应将资格审查部分和施工方案分别装订，且正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

4、资格预审申请文件的密封：资格预审申请文件用文件袋密封并在封套上注明项目名称、申请人名称并加盖申请人公章。

5、资格预审申请文件应按附件“资格预审申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格预审申请文件的组成部分。

6、申请人应按本资格预审公告的要求，编制完整的资格预审申请文件，用不褪色的材料书写或打印，并由申请人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。资格预审申请文件任何改动之处应加盖单位公章或由申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

六、发布公告的媒介

本次资格预审公告在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）上发布。

七、通知

资格预审结束后，比选人将在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）上发布资格预审结果，并向通过资格预审的申请人发出投标邀请书。

八、联系方式

比选人：垫江县小厦建筑有限公司

地址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦十五楼

联系人：胡老师

电话：023-74644966

比选代理机构：重庆景强项目管理有限责任公司

地址：重庆市垫江县凤西街67号附3号

联系人：梁老师

电话： 023-81863708

2023年11月10日

（项目名称）

资格预审申请文件

（资格审查资料）

申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）资格预审申请函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）申请人基本情况表

（四）其他资料

### （一）资格预审申请函

（比选人名称）：

1．按照资格预审公告的要求，我方（申请人）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方（比选人）审查我方参加           		（项目名称）比选的投标资格。

2.我方的资格预审申请文件包含资格预审公告规定的全部内容。

3.我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料。

4．我方在此申明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

申请人：          　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

电  话：

传  真：

申请人地址：

邮政编码：

年  月  日

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）资格预审申请文件， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

申  请  人：                	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

注：1、法定代表人参加资格预审活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加资格预审活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入资格预审申请文件一并递交。

### （三）申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （五）其他资料

（项目名称）

资格预审申请文件

（施工方案）

申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

### 施工方案

1.申请人编制技术方案的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施；智慧工地建设管理方案及措施（如有）；危大工程清单安全管理措施（如有）等。

2.技术方案除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四  施工总平面图

附表五  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 申请人可递交施工进度网络图或施工进度表，说明按比选文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表四：施工总平面图

申请人可递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表五：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |