垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目QTZ80C塔吊租赁

竞争性比选采购公告

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

2023年 11月

第一章 供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 垫江县小厦建筑有限公司 |
| 2 | - 工程名称 | 垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目 |
| 3 | - 工程地点 | 垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目工地现场 |
| 4 | - 租赁塔吊基本要求 | - 1、规格型号：QTZ80C型6012，有效臂长不小于60m,独立高度不低于40m，最大起重量不小于6T。也可以提供高于以上型号的机械设备，否则，供应商报价作废。 - 2、配套设备:基础预埋底座及配件、顶升及附着等所需所有构件(包含预埋件)、电缆等。 - 3、必须是2018年1月1日以后生产的塔吊，必须确保机械性能良好，安全装置齐全有效，能保证施工需要。附拟租用设备的产品说明书和产权备案证复印件及产品合格证，未提供备案证复印件、产品合格证，视为无效响应文件。 - 4、技术要求:《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006),《塔式起重机》(GB/T5031-2008) |
| 5 | 租赁时间 | 租赁时间暂定为 7 个月，按实际使用时间计算； |
| 6 | 资质要求 | - 必须具备相应塔式起重机拆装资质或委托具备相应拆装资质的单位进行塔式起重机拆装作业。 - 将资质证明（提供复印件加盖鲜章）附在响应文件里，否则视为无效响应文件。 |
| 7 | 供应商资格条件 | （一）必须具有有效的营业执照（提供复印件加盖鲜章）， - 上述资料需按要求进行扫描（原件备查）。 |
| 8 | 是否接受联合体 | 不接受。 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。 |
| 10 | 分包 | 不允许。 |
| 11 | 公告文件的获取 | 凡有意参加本次竞价采购者，请于2023年 11月 16日起，在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。 |
| 12 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。 |
| 13 | 报价要求 | - 1、最高限价：月租赁最高限价为8000.00元/月，计划工期7个月，总价最高限价¥56000元 （大写：伍万陆仟元整），报价不能超过最高限价，否则，供应商报价作废。 - 2、月租赁费综合报价包含:①租赁单价包含出租人的管理费、机械租赁费、设备折旧费、设备维修费、更换两次钢筋绳费用、资料费、维保资料及月检费、维保维修费、服务费、定期检查费、塔吊防碰撞系统、塔吊防倾翻系统，速差式防坚器、个人所得税、设备检验检测及人脸识别系统、第三方检测等费用；②进出场安拆费包括:机械进退场运输费、安装拆卸费(包括人工费和机械费、标节顶升费、附墙安装拆卸费、吊装费、楼层呼叫装置配置费、运输安装拆卸过程中的安全管理费、基础预埋材料费、附墙材料费、附墙安装费、安拆报验报检费及因安拆单位操作失误导致二次安拆产生的费用等费用。 |
| 14 | 采购 有效期 | 30日历天（从提交采购响应文件截止日起计算） |
| 15 | 响应文件份数及要求 | 1、一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。详见第三章响应文件格式。 2、在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。 3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。 4、除邮件发送形式外的参选方式概不接受。 |
| 16 | 递交说明 | - 邮件发送主题请注明：垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目QTZ80C塔吊租赁. 响应文件---（ 公司全称）； - 响应文件扫描件名称为：垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目QTZ80C塔吊租赁。响应文件---（ 公司全称）。 |
| 17 | 响应文件递交时间地点及截止时间 | 递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。 递交时间：2023年 11月 22 日 8 时00分至 10 时00分； 截止时间：2023年 11 月 22 日 10 时 00 分 递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。 |
| 18 | 提供样品 | - / |
| 19 | 递交方式 | 将响应文件原件的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。 |
| 20 | 重复递交 | 重复发送邮件的以规定时间段内第一次发送的邮件为准。 |
| 21 | 评审程序 | - 在递交截止时间到后，供应商可至采购现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。 - 在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。 - 评审小组评审。 - 确定成交人和成交价。 - 评审结束。 - 结果在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网（http://www.cqydgz.com）公示。 |
| 21 | 评审小组的组建 | 采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。 |
| 22 | 履约担保 | / |
| 23 | 结算原则 | 结算总价=月租赁费× 实际租赁整月数+不足整月租赁费（即：月租金÷30天×实际使用天数） |
| 24 | 支付方式 | 成交供应商需提供甲方认可金额的发票（普票或专票），按季度支付，最后一次付款待塔吊拆除运出工地后付清。 |
| 25 | 付款票据 | 支付款项时提供增值税发票。 |
| 26 | 成交办法 | 1、本次采购项目采购人拟定3家或3家以上供应商作为报价供应商； 2、在资格审核合格的供应商中，报价中最低者即为成交价，该供应商为第一成交候选人；由低到高报价排名第二的供应商作为第二成交候选人，报价排名第三的供应商作为第三成交候选人。 3、若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。 4、若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行采购。 |
| 27 | 废弃条款 | 1、供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的； 2、响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 3、供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的； 4、响应文件附有采购人不能接受的条件的； 5、响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 6、供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的； 7、报价函为手工填写的或报价超过最高限价的； 8、清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的； 9、在规定时间段外的时间发送响应文件的； 10、非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的； 11、样品未在规定时间前送达指定地点的。 |
| 28 | 合同签订 | - 成交结果公示（无质疑、投诉）期满后5个工作日内完成合同签订，在合同签订前中标单位须提供塔机出厂合格证、制造许可证，监督检验证明、安装使用说明书、备案登记证明、产权备案证明等相关资料报采购人审核并留存复印件（复印件加盖鲜章），否则采购人有权取消成交资格。 |
| 29 | 重新采购及流选处理办法 | 1、重新采购 (l）采购活动时间止，供应商少于3个的； (2）经评审小组评审后否决所有采购响应文件的; (3）经评审后，如合格的供应商少于3个的，且明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织采购（定为第二次采购）。 2、流选处理办法 当第二次采购流选时，采购人可不再组织采购，将采取合适的方式自行确认成交人。 |
| 30 | 违约处理 | 1、成交供应商设备未按采购人通知日期进场，每延期一天，成交供应商向采购人支付该塔机延期进场违约金，违约金按（月租金÷30天X 实际延期天数）计算。 2、塔吊发生故障修复时间超过4小时，每超过1小时，成交供应商向采购人支付违约金3000元，塔吊发生故障修复时间每月每台累计超过24小时(含保养时间)，每超过1小时，成交供应商向采购人支付违约金3000元。 3、成交供应商应每周对所出租机械设备的质量和性能进行全面检查对查出的隐患立即整改，成交供应商的检查人员应如实填写机械设备检查表及隐患整改措施并盖章签字，提交项目部安全负责人备案，若成交供应商未履行此项职责，则应承担1000元/次的违约金。 4、采购人的上级主管部门对该工程塔机的每次检查，成交供应商必须确保设备安全性能良好。技术质量合格并安排专业技术人员陪同，若发现较为严重安全隐患成交供应商应承担20000元/次违约金，一般安全隐患供应商应承担2000元/次违约金,并限期维修整改合格。 5、成交供应商未按采购人要求时间将塔吊运出采购人工地，每延期一天，成交供应商向采购人支付该塔机延期进场违约金，违约金按（月租金÷30天X 实际延期天数）计算。 6、设备所有权属成交供应商，采购人在按期支付租赁费的前提下，拥有设备使用权；任何情况下，采购人无权对设备进行抵押、转让或转租，否则视为违约。 7、因违约解除供货合同的供应商，不再参与采购人今后的采购活动。 |
| 31 | 特别要求 | - 1、如果采购人在实际应用中，发现所提供的设备与拟采购租用的设备不一致，采购人可以随时解除合同，且供应商必须承担所造成的损失。 - 2、供应商应按照采购人的要求出具工程所在地的合法有效租赁发票，并承担相关税费 - 3、设备检测费由中标单位缴纳、安装完毕、顶升完成后、供应商自行负责组织具备相应资质的专业检测机构对机械进行检测、出具详细完整的检测合格证明资料。 - 4、设备在使用过程中维修、保养费用包括钢丝绳、限位、电器元件等易损件的更换或维修皆由中标单位承担。需为塔吊配备人脸识别系统，并保证施工过程能正常使用。 - 5、根据采购人形象要求，供应商进入施工现场的大型机械进场前必须重新的资漆，塔机配重必须刷黄黑相间的警戒色。 - 6、供应商必须严格执行上级主管部门的有关起重机械设备方面的规定及建设部颁发的《起重机械设备管理规定》的要求，塔机进场安装前安装单位必须编制塔机安装安全事故应急救援预案及塔机安装方案等相关申报资料。 - 7、供应商应每周对所出租机械设备的质量和性能进行全面检查对查出的隐患立即整改，供应商的检查人员应如实填写机械设备检查表及隐患整改措施并盖章签字，提交项目部安全部备案若中标单位未履行此项职责，则应承担1000元/次的违约金。 - 8、采购人的上级主管部门对该工程塔机的每次检查，中标单位必须确保设备安全性能良好。技术质量合格并安排专业技术人员陪同，若发现较为严重安全隐患供应商应承担20000元/次违约金，一般安全隐患供应商应承担2000元/次违约金,并限期维修整改合格。 - 9、供应商根据自有设备情况进行填写，但必须为所填报内容的真实性负责。 - 10、本采购文件和响应文件是合同的组成部分。 |

联系方式：

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

采购联系人：董老师      电 话：02374644966   13896607377

项目联系人：刘老师      电 话：17723183237

邮  箱：

第二章  合同条款及格式

（合同编号：                       ）

# 垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目

QTZ80C塔吊租赁合同

甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司

乙方（供方）：

2023年  月  日

# 垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目

QTZ80C塔吊租赁合同

承租方（甲方）：

出租方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑起重机械安全监督管理规定》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，经双方友好协商，签订本合同，请共同遵守并严格履行以下合同条款。

第一条 工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

第二条 租赁塔吊设备的规格型号

1、规格型号：QTZ80C型6012，有效臂长60m,独立高度40m，最大起重量6T。

2、配套设备:基础预埋底座及配件、顶升及附着等所需所有构件(包含预埋件)、电缆等。

3、塔吊为   年  月   日生产的塔吊，必须确保机械性能良好，安全装置齐全有效，能保证施工需要。附拟租用设备的产品说明书和产权备案证复印件及产品合格证。

4、技术要求:《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006),《塔式起重机》(GB/T5031-2008)

第三条 租期、租赁费标准

1、租期暂定为       个月，按实际使用时间计算；

2、租期计算方法：从乙方完善办理塔机申报检测、使用备案登记之日起至乙方书面通知甲方拆除（停用）之日止（遇春节扣除标塔  10  天的租金）。甲方签发的设备拆除（停用）通知书须经乙方代表人签收或加盖公章有效。结算时，若租期整月外的时间（即不足30天），按实际使用天数（月租金÷30天×实际使用天数）计算。

3、月租赁费标准：租赁单价:执行中标单价      元/月(月租赁费综合单价包含:①租赁单价包含出租人的管理费、机械租赁费、设备折旧费、设备维修费、服务费、更换两次钢筋绳费用、资料费、维保资料及月检费、维保维修费、定期检查费、塔吊防碰撞系统、塔吊防倾翻系统，速差式防坚器、个人所得税、设备检验检测及人脸识别系统、第三方检测等费用；②进出场安拆费包括:机械进退场运输费、安装拆卸费(包括人工费和机械费、标节顶升费、附墙安装拆卸费、吊装费、楼层呼叫装置配置费、运输安装拆卸过程中的安全管理费、基础预埋材料费、附墙材料费、附墙安装费、安拆报验报检费及因安拆单位操作失误导致二次安拆产生的费用等费用。)，暂定总价为：56000.00元（大写人民币：伍万陆仟元整）。

第四条 租赁费结算及支付方式

1、结算总价=月租赁费× 实际租赁整月数+不足整月租赁费（即：月租金÷30天×实际使用天数）

2、付款方式：乙方需提供甲方认可金额的发票（普票或专票），按季度支付，最后一次付款待塔吊拆除外运后付清。

第五条  甲、乙双方的责任和义务

（一）甲方责任和义务

1、甲方须在30天内按照乙方提供的基础图按图施工制作完毕基础并承担其费用，通知乙方安装设备。

2、负责提供塔机申报检测的相关资料，如基础隐避工程资料、工程概况、塔机使用备案表、工地塔机施工平面布置图、塔机安装验收表等，并协助乙方报装报检。

3、负责塔机进场、退场时道路障碍清理，确保运输板车进、出道路畅通；确保25吨汽车吊能正常安拆，如因工地原因25吨汽车吊不能达到安拆要求，多出部分的吊车费用由乙方承担。

4、乙方人员在安装、顶升加节、拆卸塔吊时，甲方必须保证塔吊周围20米内不允许任何人员走动，否则出现任何工伤事故，由甲方承担全部责任。

5、塔吊安装调试完毕，甲方人员不得随意调节各个限位器，或指使塔吊司机进行调节。由此造成的一切损失由乙方承担。

6、负责配备塔机吊钩以下的吊具并承担其费用。

7、如塔吊需顶升加节、安装附墙，需至少提前5天电话与乙方相关负责人取得电话联系，便于乙方合理安排工作。

8、甲方负责做好工地塔机维修、保养，运转情况的确认工作，必须每天在塔机维修、保养、运行记录上签字确认。

9、负责承担因基础制作不合格和指挥不当造成的安全事故责任及经济损失。

10、甲方聘请设备驾驶员及指挥人员必须持证上岗，如有操作不当或不负责任引起的损失由甲方负责；除指定的塔吊操作员外，任何人不得上塔吊或操作塔吊，因此造成的一切人身和财产损失全部由甲方承担。

（二）乙方责任和义务

1、签订合同后，乙方向甲方提供所租设备基础图及备案证等产权资料，甲方须在30天内按照乙方提供的基础图按图施工制作完毕基础，待安装调试检查完毕，检测合格并取得相关使用手续后开始计算设备租赁时间。

2、负责塔机进场、退场的运输及费用，负责进场后的安装、附着、顶升加节、拆卸工作。

3、乙方塔机安装、拆卸前，应编制安装、拆卸方案，按要求审批。负责塔机检测资料的收集、整理、报送，做到塔机检测一次合格，并及时将特种设备检测部门的检测合格报告送交甲方。

4、负责提供塔机预埋的地脚螺栓（固定支腿）、附墙架及附着预埋件，并按乙方通知预埋日期要求送到工地，配合乙方处理塔机基础及附着预埋。

5、负责租期内塔机的维修维护、保养、配件供应及提供一副标塔提升钢丝绳，并在使用过程中按需两次免费更换钢丝绳，承担其发生的所有费用，。

6、负责搭建附着安装平台和提供塔机附着拉杆并承担其费用。

7、负责承担因塔机本身质量缺陷或安装拆卸维修等操作不当造成的事故责任及经济损失。

8、乙方维修人员必须遵守机械安全作业的有关规定，如有违章操作，造成的一切损失包括安全事故均由乙方承担。

第六条  违约责任

1、乙方设备未按甲方通知日期进场，每延期一天，乙方向甲方支付该塔机延期进场违约金，违约金按（月租金÷30天X 实际延期天数）计算。

2.塔吊发生故障修复时间超过4小时，每超过1小时，乙方向甲方支付违约金3000元，塔吊发生故障修复时间每月每台累计超过24小时(含保养时间)，每超过1小时，乙方向甲方支付违约金3000元。

3、乙方应每周对所出租机械设备的质量和性能进行全面检查对查出的隐患立即整改，供应商的检查人员应如实填写机械设备检查表及隐患整改措施并盖章签字，提交项目部安全负责人备案，若乙方未履行此项职责，则应承担1000元/次的违约金。

4、甲方的上级主管部门对该工程塔机的每次检查，乙方必须确保设备安全性能良好。技术质量合格并安排专业技术人员陪同，若发现较为严重安全隐患乙方应承担20000元/次违约金，一般安全隐患乙方应承担2000元/次违约金,并限期维修整改合格。

5、乙方未按甲方要求时间将塔吊运出甲方工地，每延期一天，乙方向甲方支付该塔机延期进场违约金，违约金按（月租金÷30天X 实际延期天数）计算。

6、设备所有权属乙方，甲方在按期支付租赁费的前提下，拥有设备使用权；任何情况下，甲方无权对设备进行抵押、转让或转租，否则视为违约。

第七条  发生争议或纠纷的处理

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。

第八条  合同生效与终止

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，正常运作至合同条款履行完毕自行失效。

2、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附件附于本合同之内，所有附件在法律上均与本合同有同等效力。

3、本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等的法律效力。

甲方（公章）：                  乙方（公章）：

法定代表人(或授权委托人) :       法定代表人 (或授权委托人)：

经  办  人：                   经  办  人：

开户银行及账号：

签订时间：      年     月      日

附件1：

廉洁合作承诺书

甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司

甲方（供方）：

项目名称：垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目QTZ80C塔吊租赁

为促进甲乙双方在涉及资金、资产、货物、股权、知识产权等商务、工程及经济往来事项的合作中保障相关人员依法履职、秉公办事、廉洁用权，构建清清爽爽、干干净净的合作关系，旗帜鲜明反腐败，推动廉洁建设，根据有关法律法规规定，经甲乙双方商定，特作如下廉洁承诺，共同严格遵守。

- 承诺主要内容

- 甲乙双方人员（包含但不限于经办、协助和各级管理人员及其配偶、子女、亲属和其他特定关系人，下同）不得借商务、工程合作及经济往来事项之机谋取个人私利，承诺严禁下列行为：

1.甲方人员不得借工作之机违规对乙方吃拿卡要报，严禁违规索取、收受或暗示乙方人员给予任何名目的钱物或好处。

2.乙方人员严禁以任何名义违规向甲方人员赠（输）送影响职务或职权廉洁的钱物或好处，严禁违规向甲方人员提供吃喝玩乐等消费，或支付应由甲方人员私人承担的费用。

3.双方人员严禁私人资金借贷或违规借用对方物品。

- 二、违反承诺责任

甲乙双方若违反上述承诺，自愿接受如下责任和处理：

1.甲方人员违反上述承诺，由公司按照党纪党规、国家法律法规和单位规章制度予以经济处罚、组织处理、纪律处分或移送有关单位追究法律责任。

2.乙方违反上述承诺致甲方人员违纪违规或违法的，自愿同意按照双方合作事项总金额1%-5%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黄色失信企业和人员，取消三年内与甲方业务合作资格；致甲方人员犯罪的，自愿同意按照双方合作事项总金额5%-10%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黑色失信企业和人员，取消十年内与甲方业务合作资格。

3.双方有权向对方监督人员或上级主管部门举报其相关人员违反承诺的不廉洁行为，对方须严格保密，不得打击报复。

三、本承诺书一式6份，由甲乙双方及监督部门各留存1份。

甲   方（公章）：                       乙   方（公章）：

甲方代表（签字）：                      乙方代表（签字）：

甲方监督单位及电话：                    乙方监督单位及电话：

年   月  日

第三章  响应文件格式

响应文件

（封面）

项目名称：垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目QTZ80C塔吊租赁

采 购 人： 垫江县小厦建筑有限公司

参选单位（盖章）：

时间：

目录

- 一、报价函（加盖鲜章）

- 二、营业执照及资质证明文件（复印件加盖鲜章）

- 三、拟租用设备质保资料（复印件加盖鲜章）

1、产品说明书

2、产品合格证。

- 3、产权备案证

一、报价函

- 标价函

致:垫江县小厦建筑有限公司(采购人)：

1.我方已仔细研究了垫江县迎春河保合寺传统风貌更新EPC项目QTZ80C塔吊租赁竞争性比选公告的全部内容，愿意以月租赁费综合单价¥      元，暂定总价¥      元（大写人民币：          ）的报价实施该项目。按采购公告及合同约定实施和完成该项目的塔吊出租，该月租赁费综合单价包含:①租赁单价包含出租人的管理费、机械租赁费、设备折旧费、设备维修费、更换两次钢筋绳费用、资料费、维保资料及月检费、维保维修费、服务费、定期检查费、塔吊防碰撞系统、塔吊防倾翻系统，速差式防坚器、个人所得税、设备检验检测及人脸识别系统、第三方检测等费用；②进出场安拆费包括:机械进退场运输费、安装拆卸费(包括人工费和机械费、标节顶升费、附墙安装拆卸费、吊装费、楼层呼叫装置配置费、运输安装拆卸过程中的安全管理费、基础预埋材料费、附墙材料费、附墙安装费、安拆报验报检费及因安拆单位操作失误导致二次安拆产生的费用等费用。

- 2.该报价包含税费类别及税率（增值税的发票类别、税率勾选填报）：2.1.£含增值税专用票    %；2.2.£提供增值税普通发票。

- 3.拟租用塔吊的基本情况：

- （1）规格型号为：          ，有效臂长       m,独立高度      m，最大起重量    T。

（2）该设备为      年    月    日生产的塔吊，机械性能良好，安全装置齐全有效，能保证施工需要。附拟租用设备的产品说明书、产权备案证及产品合格证复印件。

4.我方承诺响应采购公告规定的所有内容。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在采购公告规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.（其他补充说明）。

参选人：                       （盖单位公章）

联系人：                    （签字）

联系电话：

- 二、营业执照及资质证明文件（复印件加盖鲜章）

- 三、拟租用设备质保资料（复印件加盖鲜章）

1、产品说明书

2、产品合格证

- 3、产权备案证